
基建项目工程付款手续流程图

[image: image1]

[image: image2]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image3]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image4]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image5]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image6]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image7]
建设单位现场资料员将以上审核过的付款申请报学校校领导审核签字。








    施工单位单位根据合同提出工程款支付申请





建设单位现场资料员将以上审核过的付款申请报学校财务部门审核签字。








    建设单位现场工程师根据合同、招标文件及有关法律、法规文件对施工单位提出付款申请审查后报项目负责人审核签字。 








建设单位现场工程师将审核后的付款申请报监理单位审核签字。





建设单位现场工程师将审核后的付款申请报跟踪审计单位审核签字。





建设单位现场资料员将以上审核过的付款申请报学校审计部门审核签字。





建设单位现场资料员将以上审核过的付款申请办理工程款支付











