
[image: image3.emf] 

建设 单 位 到规划局 缴纳综合服务 费 办理 规划许可证    

[image: image4.emf] 

建设单位到市 质监站办理报监 手续    

 基建工作程序流程图
[image: image1]






[image: image2]
建设单位到市质监站办理报监手续








建设单位到防雷中心办理防雷审查








建设单位到建委办理施工许可证





建设单位到审图中心进行施工审查








建设单位进行工程施工招标








建设单位到规划局缴纳综合服务费办理规划许可证








建设单位到收费处办理面积审核缴纳规费








建设单位将扩初方案及设计概算报上级主管部门审核批复�算报上级主管部门审查批复








建设单位将初步设计方案报市审图中心进行节能专项审审查








建设单位将初步设计方案报人防部�门审查








建设单位将施工图阶段设计报规划部门审批（电子报建）








建设单位将初步设计方案报消防部门审查








建设单位根据上级批文到测绘院申请项目地形图





建设单位对新建的项目进行前期可行性研究





建设单位将初步设计方案报规划部门审查（电子报建）








建设单位向规划部门申请项目外部设计条件





建设单位向上级主管部门申请项目立项








建设单位招标设计单位进行项目方案设计比选








施工单位到安监站办理安全备案手续








工程开工建设








工程竣工验收、备案。








工程结算审计、归档。












